附件二:

项目计划进度安排

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间  | 2018.12  | 2019.2  | 2019.3  | 2019.4  | 2019.7-8  | 2019.9  | 2019.10-11  | 2019.11  | 2019.12  |
| 内容  | 立项计划 下达  | 标准草案及 其编制说明  | 标准草案讨论 完善  | 完成标准征求意见 稿及其编制说明  | 完成标准送审稿及 其编制说明  | 召开标准 审查会  | 标准报批稿及其他所有报批材料 | 完成标准报批工 作  | 标准发 布  |
| 负责 单位  | 中内协  | 起草牵头单 位  | 起草牵头单位 为主，标工委 秘书处必要时 协助  | 起草牵头单位完成 上述材料后提交给 标工委秘书处，公 开征求意见  | 起草牵头单位根据 征求意见稿收集意 见情况，完成上述 材料  | 中内协标 工委  | 起草牵头单位根据审查会情况进行完善 | 起草牵头单位提 交全部报批材料 并提交标工委审 核通过  | 中内协  |